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Beslut om särskilda boendet Tärnan
Förslag till beslut
Förslag till beslut – Vård- och omsorgsnämnden
1. Fastigheten Tärnan lämnas successivt av Vård- och omsorgsförvaltningen och hela verksamheten flyttas till Svalan.
2. Blå enhet på Tärnan flyttas till Svalans C-hus våning 3, 7 lägenheter, efter sommaren.  
Röd enhet på Tärnan flyttas internt till Turkos tills lägenheter finns lediga på Svalan.
3. Dagverksamheten Sunnanbo flyttar till Svalan. 

Förslag till beslut – Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om:
1. Att medarbetarna inom hemtjänst och hälso- och sjukvården som arbetar med hemsjukvård och rehabilitering på landsbygden flyttas temporärt från Svalan till moduler och eventuellt till Centrumhuset om detta är i godkänt skick.
2. Att bevilja investering om anskaffande av modul som placeras vid Tärnans tomt till en bedömd investeringskostnad om 1 300 tkr samt en hyreskostnad om 36 tkr/månad under 3 år.
3. Att utreda hur en ny fastighet skulle kunna byggas för medarbetarna inom hemtjänst och HSL.
Tidplan 
220818 Beslut på Vård- och omsorgsnämnden gällande förslagspunkt 1-3
220822 Förankring på Samstyrets råd
220823 Facklig samverkan – Vård- och omsorgsförvaltningen
220823 Information till chefer - Vård- och omsorgsförvaltningen
220824 Informationsmöte med medarbetare och anhöriga på Tärnan inkl måltid och  
                 lokalvård
   Informationsmöte med medarbetare och enhetschefer som arbetar på Svalan,    
   hemtjänsten Lister och Nordriket, hemsjukvården och rehab
220901  Informationsmöten på Svalan 
	   Anhöriga till deltagare i Sunnanbos dagverksamhet
220906 Beslut till KsAu 
220913  Beslut till Ks
220926 Beslut till Kf
Ärendet i korthet
Ärendet gäller att boende- och arbetsmiljön i fastigheten Tärnan visat att vistelse där har och kan medföra risk för ohälsa för boende och medarbetare. I fastigheten har mögelsporer och fuktskador påvisats som orsakat ohälsa.
Förutom riskerna för ohälsa har det efter fastighetstekniska utredningar framkommit att åtgärder behöver göras i den omfattningen att verksamheten inte ser det som gynnsamt att fortsätta bedriva vård och omsorg om äldre i fastigheten. 
Kostnader 
Kostnaderna för åtgärderna är enligt Sölvesborgshem 25 miljoner kr (april 2022). 
Tidsplanen för att åtgärda bristerna i etapper är ca 12 månader. 
Hyra för Tärnan
Årshyran för fastigheten Tärnan motsvarar ca 2 800 tkr/år. 
Fördelar med flytt av Tärnan
· Att flytta Tärnans verksamhet till Svalan innebär en boende– och arbetsmiljö utan hälsorisker som boende och medarbetare idag är utsatta för. 
· Utemiljön på Svalan har det satsats på vilket gett verksamheten utökade möjligheter för utevistelse, aktivering och sinnesstimulans.
· Vissa lokaler har renoverats samt är en ny ventilationsanläggning installerad.
· Att samla två verksamheter inom särskilt boende i en fastighet ger samordningsvinster gällande chefsansvar och personalresurser kopplat till de olika professionerna. 
Nackdel med flytt av Tärnan 
· En nackdel gällande fastigheten Svalan kontra Tärnan är att demensomsorgen delvis kommer att bedrivas på enheter ovanför markplan. 
Nya lokaler för medarbetare inom hemtjänsten, hemsjukvården och rehab
· Att flytta Tärnans verksamhet i etapper beror på att det idag inte finns tillräckligt med lediga lägenheter på Svalan för att flytta verksamheten i sin helhet.  För att fortsatt omställning av kvarvarande enheter på Tärnan ska kunna genomföras behöver medarbetarna* som finns i lägenheterna på Svalan flyttas temporärt till moduler och eventuellt till Centrumhuset. Centrumhuset måste vara i ett bra skick för att kunna användas. I annat fall får ytterligare en modul användas.  
· En ny fastighet ska byggas för medarbetarna* som flyttas från Svalan. 
*medarbetare inom hemtjänsten, hemsjukvården och rehab 
Bakgrund
Verksamheten på Tärnan har en historia tillbaka i tiden gällande problem med miljön och åtgärder i fastigheten. Bilaga 1 är en tidslinje kring problematiken gällande miljön på Tärnan som enhetschefen och medarbetarna har sammanställt.
Sölvesborgshem har genom åren åtgärdat det som felanmälts men boende- och arbetsmiljön på Tärnan har trots åtgärder inte upplevts som bra. 

Under skyddsronder har det tagits upp påpekanden/synpunkter angående doft på enheterna på Tärnan samt entrén Sunnanbo. Där emellan har det gjorts felanmälningar när det uppstått dofter som medarbetarna uppfattat som mögeldoft i olika rum och kök.  Huvudskyddsombudet lämnade, 211018, in en dokumentation över det som behövde åtgärdas (Bilaga 2). Verksamhetschefen kontaktade Sölvesborgshem för en dialog om åtgärder.
I oktober 2021 gjordes en felanmälan till Sölvesborgshem avseende lukt ifrån gemensamhetskök på grön enhet. Lukt konstaterades i köksinredning och beslut togs att riva köksinredningen och beställa en ny.  
I samband med rivningen av köket påtalade medarbetarna att lukt fanns i angränsande boenderum. Sölvesborgshems personal bekräftade en avvikande lukt. Beslut togs att renovera rummet och golvet revs upp. I samband med renoveringen av rummet konstaterades luktkälla vid garderober (vägg i vägg med köket). Beslut togs om att även renovera gemensamhetskök/allrum. Renoveringen av lägenheten gjordes klar. 

Medarbetarna tog i samband med att renoveringen gjordes, som beskrivs ovan, upp att de kände av symptom som torr luft, doft, rinnande näsor, trötthet, yrsel, stickningar i tungan, känsla av att man är tung i huvudet och huvudvärk och en utredning planerades.  
En beställning gjordes av verksamheten till Avonova avseende en utredning av inomhusmiljön på Tärnan och hur den påverkar de medarbetare som arbetar på enheten. Dels en undersökning gällande den fysiska miljön i huset (en mögelanalys) och dels en kartläggning och insatser för de medarbetare som arbetar på Tärnan. 

December 2021 Avonovas rapport - Mögelsporsmätningen (Bilaga 3) och läkarens sammanställning av medarbetarnas hälsokontroller (Bilaga 4) presenterades för företrädare för Sölvesborgshem, förvaltningsledning/chefer, HR och fackliga företrädare. Rapporten visade förhöjda värden av mögel vilket enligt laboratoriet visar tydligt att det finns en fuktskada som behöver åtgärdas.

Januari 2022 beställde Sölvesborgshem en större och omfattande utredning av fastigheten Tärnan. 
Mars 2022 Information via brev till medarbetare och anhöriga om att en utredning gällande fastighetens skick pågick. 
April 2022 gav Sölvesborgshem en återkoppling på rapporten med resultatet av skadeutredningen, till förvaltningschef och verksamhetschef samt kommunchef, ekonomichef och fastighetschef. (Bilaga 5).
Rapporten visade att det i fastigheten har påvisats bl a kloranisoler som uppkommer vid kritisk fukthalt i organiska byggkomponenter. Halterna varierar dock inom byggnaden och är högst i de flyglar där boendelägenheterna ligger. 
Maj 2022 genomförs informationsmöte med medarbetare och anhöriga.
Juni 2022 lämnar Avonova en förtydligande rapport kring utlåtandet som gjordes i december 2021. (Bilaga 6).
Juni 2022 tog förvaltningens ledningsgrupp beslut om inflyttningsstopp på Tärnan. Beslutet godkändes av Vård- och omsorgsnämndens ordförande.
Juni 2022 genomförs dialogmöte med medarbetarna och information via brev skickas till anhöriga.
Augusti 2022 Fastighetschef Alf Svensson lämnar förslag till lösning på lokalbehov med anledning av fel i fastigheten Tärnan (Bilaga 7).
Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?
☐ Ja, se bifogad barnchecklista
☒ Nej, se förklaring nedan.
Förklaring (vid svar Nej ovan)
Då verksamheten inte omfattar omsorg om barn har hänsyn till barnperspektivet inte tagits. 

	
Kate Olsson
Verksamhetschef 
Särskilt boende
	


Bilagor
Bilaga 1	Tidslinje kring problematiken miljön på Tärnan
Bilaga 2 	Doft Tärnan Dokumentation från HSO Lotta M 211019
Bilaga 3 	Avonovas utlåtande avseende inomhusmiljö Tärnan 
Bilaga 4 	Rapport hälsokontroll
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